ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ / ЗЕРТТЕУШІ КҮНДЕЛІГІ

Проект: Разработка веб-платформы с ИИ для анализа речи и тренировки навыков дебатов
Автор: Ихлас Мұстафа | Руководитель: Ақан Маратович
Секция: Информатика / ИКТ | Период: 3 дня (01.10.2026 – 03.10.2026)

День 1 — Уточнение проблемы и социологический опрос (01.10.2026)

Исследовательский вопрос: Что мешает дебатерам регулярно тренироваться дома и решит ли эту проблему веб-тренажер с ИИ?

Что сделано: Сделал онлайн опрос дебатеров: на занятиях всё хорошо, но дома спикерам не с кем дебатировать и некому проверить речь.

Результаты и факты: 77.8% не занимаются дома регулярно. Главные барьеры: «Трудно самому анализировать речь» (38.9%) и «Нет спарринг-партнера» (38.9%). 72.2% хотят играть товарищеские раунды без вызова судьи. 88.9% одобрили оценивание по шкале 0.0 – 9.0.

Вывод дня: Гипотеза подтверждена цифрами. Нужен цифровой тренажер со спаррингом и мгновенным объективным судейством.

Следующий шаг: Разработка критериев оценивания (0.0–9.0) и проектирование веб-интерфейса.

День 2 — Критерии оценивания и архитектура платформы (02.10.2026)

Цель дня: Разработать дебатную рубрику оценивания и технический каркас сервиса.

Что сделано: 1. Выделил 4 изолированных микро-упражнения по модели Тулмина: Claim (тезис), Warrant (логическая связь), Rebuttal (контраргумент) и Speech (полная речь).
2. Разработал рубрику Debatr Rubric (0.0 – 9.0) по 5 параметрам (по 20%): структура, доказательства, опровержение, ясность, глубина мысли.
3. Написал системные промпты для ИИ по принципу формирующего оценивания (ИИ объясняет ошибку и дает совет, как усилить довод).
4. Подключил облачную базу данных Supabase (PostgreSQL) с быстрым входом без почты (только логин и пароль) и сделал Canvas-радар компетенций.

Вывод дня: Методологическая база и архитектура готовы. 9-балльная шкала позволяет оцифровать качество аргументации.

Следующий шаг: Программирование модулей «Баттл с ИИ», комнат 1v1 и голосового движка.

День 3 — Разработка спарринг-модулей, пилот и тестирование (03.10.2026)

Цель дня: Собрать интерактивные режимы, провести пилотное тестирование со спикерами.

Что сделано: 1. Разработал режим «AI Opponent Battle»: ИИ выступает соперником в раунде, наносит контраргументы, а в конце независимый ИИ-судья выдает судейский протокол с баллами.
2. Реализовал «Friendly Match 1v1»: дружеские матчи по коду комнаты (например, ROOM-842) со сквозным ИИ-судейством без очного судьи.
3. Подключил Web Speech API: наговаривание речей голосом и озвучка аргументов ИИ.

Вывод дня: Платформа работает, убирает барьер нехватки напарника и дает фидбек. Задачи проекта выполнены.

Итоговая запись по исследованию

Что готово: Работающая веб-платформа Debatr (соло-тренажеры, ИИ-баттл, комнаты 1v1, радар компетенций), данные опроса 18 спикеров и критериальная рубрика 0.0–9.0.

Главный вывод: Модель Human-in-the-Loop доказала эффективность: базовые речевые навыки отрабатываются дома с ИИ, а очные встречи с тренером посвящаются главным/продвинутым темам.

Ограничения и развитие: Web Speech лучше всего работает в Chrome; в планах — добавить поддержку казахского языка и автоматическую сетку онлайн-турниров.